◆

2

◆

# Text boxes

出借资质或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程。对劳务资质企业允许班组或个人挂靠的，一经查实，吊销其资质证书，并将处罚结果记入企业和法定代表人个人信用档案，上报全国建筑市场公共服务平台予以公布。

- 严禁拖欠工程款和农民工工资

建设单位不得拖欠总承包和专业承包单位工程款，总承包单位不得拖欠专业承包和劳务分包单位工程款，专业承包单位不得拖欠劳务分包单位工程款。政府投资项目不得以任何形式要求施工单位垫资建设。除合同中有明确约定外，任何单位不得强制中小企业接受商业汇票等非现金支付方式。对存在拖欠工程款和农民工工资的企业要加大信息披露力度，开展联合失信惩戒。

- 严格工地现场人员管理

建设单位对工地现场人员的管理负首要责任，施工总承包企业对工地现场人员的管理负总责，各分包单位对所属人员的管理负直接责任。施工企业必须与工人签订劳动合同，为其缴纳工伤保险并进行基本安全培训后方可上岗，未与施工单位建立正当劳动关系和未录入实名制的人员不得进入工地现场。

各级住建部门要加大对违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为的查处力度，加强对拖欠工程款和农民工工资的排查，发挥信用体系和失信惩戒作用。严格落实施工现场实名制管理，拓宽实名制信息采集范围，确保对工地现场人员“查得清，找得到、管得住”。

湖北省住建厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程分包管理工作的通知

导   ★★★★

读

★公司动态1版

★工作探究2版

★员工驿站3版

★行业动态4版

金桂月报

JIN       GUI      YUE      BAO

4                                                                     金桂月报



2021年9月1日

JIN       GUI      YUE      BAO

为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程分包管理工作，遏制违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为，确保工程质量安全，根据国家法律、法规及有关规定，现就有关要求通知如下:

- 严禁建设单位肢解发包和指定分包

建设单位不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位，不得直接指定分包单位或生产厂家、供应商。预拌混凝土等专业分项工程，建设单位不得自行采购或指定供应商。新建工程涉及精装修的，建设单位如需将精装修部分单独发包的，必须单独立项，并按照法定基本建设程序办理相关手续。

- 严禁转包

承包单位不得将所承包的工程内容全部转给其他单位或个人，也不得将所承包的工程内容肢解以后，以分包的名义全部转给其他单位或个人。承包单位必须严格按照合同约定，在施工现场派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，派驻的项目管理人员数量和技术等级要与工程规模、技术复杂程度相适应，承包单位派驻的项目管理人员每月到岗履职天数不得少于当月日历天数80%，不得随意更换项目负责人。

- 严禁违法分包

总承包单位和专业承包单位不得将专业工程或劳务作业分包给不具备相应资质的单位或个人。专业承包单位不得将非劳务作业部分再进行分包。劳务分包单位不得将承接的作业内容再进行分包。各类施工企业不得

主办：湖北金桂建设工程监理有限责任公司

2021年  第9期  (总第87期）  2021年9月1日  （内部发行月刊)

公司员工下沉铁铺村开展

疫情防控工作

公司组织2021年一级造价工程师职业资格报考工作

8月份，公司按照上级部门要求，选派10名员工下沉铁铺村开展疫情防控工作，在防控过程中，公司员工充分发挥先锋模范作用，不断压实下沉责任，提高防控工作质量，严格人员管理，加强村民思想引导，积极宣传疫情防控进展情况和科学防控知识，按照“不漏一户、不落一人”的要求，集中力量对村民疫苗接种和来村返村人员情况进行地毯式摸排，及时掌握相关情况，动员村民接种疫苗，严格来村返村人员管控措施。

此外，还在重要村口设置值守卡点，安排防疫人员不间断值守，认真排查重点车辆、人员等，分类施策、精准防控，确保高质量完成疫情防控各项工作任务。

针对监理行业竞争激烈，公司转型升级缺乏人才、技术支持的现实状况，2021年8月，公司组织一级造价工程师职业资格报考工作，并对符合报名条件的11名员工采取集中报名的方式，统一组织报考，2021年一级造价工程师职业资格考试将于10月30日、31日举行。公司希望通过考试，培养专业人才队伍，增强公司竞争实力。

公司开展送清凉活动

报刊如有

为切实做好夏季的防暑降温工作，确保暑期的劳动生产安全，关注员工健康。公司于8月份开展送清凉活动，为全体员工发放了防暑降温物品，防范中暑事件发生。

同时公司还要求现场监理人员要认真做受监项目的防暑降温监管工作，积极配合参建单位及时有效的处理各种异常或者突发事件，确保暑期受监项目工地现场不因高温出现安全质量事故。

。

公司学习培训

公司对新进员工进行入职考核

8月27日，公司对2021年度第三批新进人员进行了入职考核，本次考核内容为工作纪律、工作态度、工作能力、语言表达沟通能力与工作总结、专业素质和应变能力等，考核评分由部门负责人和带管被考核人的现场主管对被考核人员实习试用期间的工作纪律、工作态度、工作能力三方面打分，由班子成员对被考核人员的语言表达沟通能力与工作总结、专业素质和应变能力等两方面打分。此次考核共有3名新进员工通过考核。

业 绩 展 示

公司学习培训

公司学习培训

公司电话：0715-8267290

公司传真：0715-8268990

公司网址：http://www.hbjgjl.cn

公司地址：咸宁市淦河大道39号

勘察设计大厦5楼

投稿邮箱：1129163711@qq.com

公司中标咸宁高中公共人防工程等

项目工程监理

表扬榜

8月份，公司成功中标咸宁高中公共人防工程、站前大道路面改造升级等工程监理项目，后续工作正按程序进行。

◆8月份，公司共组织4次微信平台交流学习。

◆8月份，公司共组织16次注册监理工程师学习培训。

◆8月份，公司共组织11名员工报考一级造价工程师。

◆

公司学习培训

最佳团队奖：后勤部

优秀团队奖：经营四部

最佳辩手：祝泽南

优秀辩手：王巍、李鹏程

公司经营宗旨：        追求行业领先         值得业主信赖           实现共同价值

公司使命：           打造建筑精品              传承建筑文明

图为立邦涂料厂房项目工程（市场发展部供图）

）

2021年9月1日

3                                    金桂月报

2021年9月1日

2                                 金桂月报

十七、房建，市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等专业技术部分？

什么叫低电压？什么叫高电压？什么叫安全电压？各为多少压？

答：低压电这个概念是相对而言的，低压电和高压电之间没有绝对的界限，根据实际情况划分。

由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定：对地电压在1KV以下时称为“低压”，对地电压在1KV及以上时称为“高压”。

对电厂发电和供电来讲，以6000V~7000V左右为界，以上的为高压电，以下的为低压电。

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压。一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。
    国家标准《安全电压》（GB3805—83）规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V，应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。

1建设单位、 施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、 人员及其分工；

2建设单位介绍工程开工准备情况；

3施工单位介绍施工准备情况；

4建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

5总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

6研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题；

7其他有关事项。

十六、项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的处理程序？

应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。

施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。紧急情况下，项目监理机构通过电话、传真或者电子邮件向有关主管部门报告的，事后应形成监理报告。

十四、监理月报主要内容？

1本月工程实施情况；

2本月监理工作情况；

3本月施工中存在的问题及处理情况；

4下月监理工作重点。

十五、第一次工地会议主要内容？

3施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位；

4特种作业人员是否持证上岗。

十一、施工进度计划审查的基本内容？

1施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；

2施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批动用或配套动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；

3施工顺序的安排应符合施工工艺要求；

4施工人员、 工程材料、 施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；

5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件 （资金、 施工图纸、 施工场地、物资等）。

十二、项目监理机构处理施工单位费用索赔程序？

1受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书；

2收集与索赔有关的资料；

3 受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表；

4审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料的，应在施工合同约定的期限内发出通知；

5与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。

十三、监理日志主要内容？

1天气和施工环境情况；

2施工进展情况；

3监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况） ；

4存在的问题及协调解决情况；

5其他有关事项。

一、施工组织设计和专项施工方案审查的基本内容？

（一）施工组织设计：

1编审程序应符合相关规定；

2施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；

3资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；

4安全技术措施应符合工程建设强制性标准；

5施工总平面布置应科学合理。

6审查施工组织设计中的生产安全事故应急预案，重点审查应急组织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施。

（二）专项施工方案：

1 编审程序应符合相关规定；

2安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

二、项目监理机构在安全方面应重点检查施工单位哪些内容？

1.施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况；

2.施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证；

3.施工机械和设施的安全许可验收手续；

4审查施工单位报审的专项方案；

5.定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况。

三、工程开工应同时具备哪些条件？

1设计交底和图纸会审已完成；

2施工组织设计已由总监理工程师签认；

3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；

4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

四、监理规划主要内容

1工程概况；

2监理工作的范围、内容、目标；

3监理工作依据；

4监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；

5工程质量控制；

6工程造价控制；

7工程进度控制；

8合同与信息管理；

9 组织协调；

10安全生产管理职责；

11监理工作制度；

12监理工作设施。

五、哪些分部分项工程要编制监理实施细则？编制依据及主要内容是什么？

采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。

（一）监理实施细则编制依据：

1 监理规划；

2 相关标准、工程设计文件；

3 施工组织设计、专项施工方案。

（二）监理实施细则主要内容：

1 专业工程特点；

2 监理工作流程；

3 监理工作要点；

4 监理工作方法及措施。

六、分包单位资格审核的基本内容？

1营业执照、企业资质等级证书；

2安全生产许可文件；

3类似工程业绩；

4专职管理人员和特种作业人员的资格证书。

七、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施应检查、复核哪些内容？

1检查施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；

2检查施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。

3复核施工单位报送的施工测量放线成果。

八、施工单位的试验室检查的内容

1试验室的资质等级及试验范围；

2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

3试验室管理制度；

4试验人员资格证书。

九、专业监理工程师发现哪些情形之一的，应及时通知总监理工程师签发工程暂停令？

1施工单位未经批准擅自施工的；

2施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；

3施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的；

4施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的。

十、监理人员对施工质量巡视的主要内容有哪些？

1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工；

2使用的工程材料、构配件和设备是否合格；

服务理念：  金风送爽    桂子飘香    质量理念：  金碧辉煌    桂殿兰宫   合作理念：  金石之交    桂馥兰香

项目经理、监理、总工看规范好文！

公司精神：     精诚所至         贵在匠心